

**Software Project Management 2019/2020**

**Bill Splitter**

**D2.1.4 - Relatório de Milestone M2.1**

**Authors (Autores)**

* Ruben Marques ([rubenantoniomarques@gmail.com](mailto:ruifilipetmota@gmail.com))
* Paulo Dias ([dias.pauloalex@gmail.com](mailto:dias.pauloalex@gmail.com))
* Sérgio Soares ([smcsoares20@gmail.com](mailto:smcsoares20@gmail.com))
* Rui Mota ([ruifilipetmota@gmail.com](mailto:ruifilipetmota@gmail.com))

**Result (Resultado)**

* Rascunho

**Major Versions (versões principais)**

* v0.1, 20 de Novembro, Sérgio Soares, finalização do documento
* v0.2, 27 de Novembro, Sérgio Soares, acertar horas das tarefas realizadas

**Published versions (Versões Publicadas)**

* v1.0, 27 de Novembro, Ruben Marques, versão publicada

### 1. Objetivos da Fase 2.1

Os objectivos da fase 2.1 foram planear os requisitos da aplicação, definir um plano de testes que avalie todos os requisitos estabelecidos no SRS e realizar um plano de riscos que identifique os principais e mais prováveis problemas que possam vir a ser encontrados no desenvolvimento do projeto.

### 2. Tarefas realizadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date** | **Tasks** | **Effort** |
| 13/11/2019 | D2.1.2 Risk Plan | 2 |
| 13/11/2019 | D2.1.3 Acceptance Test Plan | 8 |
| 13/11/2019 | D2.1.1 Software Requirements Specification | 27 |
| 20/11/2019 | D2.1.4 Milestone Report 2.1 | 2,5 |
|  | **Total (budget: 32)** | 39,5 |

### 2. Achieved (Resultados conseguidos)

* Dashboard Atualizada, publicada, 20/11/2019, [Link Here](https://sites.google.com/view/lei-gps1920-g31/home)
* D2.1.2 Risk Plan, rascunho, 13/11/2019, [Link Here](https://docs.google.com/document/d/1vTCMrS7wEmEW66sota9xDxM7nio5tzp4_LhfDTKTbDQ/edit?usp=sharing)
* D2.1.3 - Acceptance Test Plan, rascunho, 13/11/2019, [Link Here](https://docs.google.com/document/d/11rPbKqA_hU__X5CmnsS4MpUoYv3VNT_mFXIW7N8fVPM/edit?usp=sharing)
* D2.1.1 - Software Requirements Specification, rascunho, 13/11/2019, [Link Here](https://docs.google.com/document/d/166iWyW96q2MIrAJA39QLiA0KGNm1XJa05T1UOJeS0Mo/edit?usp=sharing)
* D2.1.4 - Milestone Report, rascunho, 20/11/2019

### 3. Planeado mas não conseguido

* Não cumprimento da estimativa realizada relativamente ao D2.1.1 - Software Requirements Specification

### 4. Análise

#### 4.1 O que correu bem

* Reuniões de grupo

#### 4.2 O que correu mal

* Cumprimento dos horários para as reuniões
* Impossibilidade por parte de alguns membros para comparecer em todas as reuniões realizadas
* Não cumprimento da estimativa realizada relativamente ao D2.1.1 - Software Requirements Specification

#### 4.3 O que poderíamos fazer diferente para melhorar

* Respeitar o horário de reuniões do grupo