

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**Bill Splitter**

**Notas da Reunião #3**

* **Data/Hora/Local:** 09/10/2019, 14:00-14:30**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** draft
* **Moderador:** Ruben Marques
* **Participantes:**
  + Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt), Cliente
  + Rui Mota, membro da equipa
  + Ruben Marques, membro da equipa, Anotador, Moderador
  + Paulo Dias, membro da equipa, time keeper
  + Sérgio Soares, membro da equipa
* **Objetivos**
  + Explicação do desenvolvimento da aplicação
* **Plano de trabalhos**

1. Arranque da reunião e preenchimento das notas (3 min) - Ruben Marques
2. Organização do projeto (2 min) - Todos
3. Estimativas (10 min) - Todos
4. Processo técnico (10 min) - Ruben Marques

### Notas

* publicar sempre dashboard
* alterar de relatório de Milestone para apenas Milestone
* fazer tabela para os deliverables dividida em semanas e tipo de entrega
* rever a gestão do projeto, excluir test manager, rolos podem ir rodando, descrição dos rolos de cada um

### 

### 

### Lista de Ações

[A-1] - Criar uma tabela organizada para guardar os documentos - Paulo Dias

[A-2] - Rever gestão de projeto, definir e desenvolver os rolos de cada um - Rui Mota

[A-3] - Estruturar melhor o WBS - Ruben Marques

### Próxima reunião

* 16/10/2019, 14:00-14:30**,** L1.8 - DEIS-ISEC

### 