

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**Bill Splitter**

**Notas da Reunião #6**

* **Data/Hora/Local:** 30/10/2019, 14:00-14:30**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** draft
* **Moderador:**
* **Participantes:**
  + Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt), Cliente
  + Rui Mota, membro da equipa, Time keeper
  + Ruben Marques, membro da equipa, Moderador
  + Paulo Dias, membro da equipa, Anotador
  + Sérgio Soares, membro da equipa
* **Objetivos**
  + Aprovação de todos os documentos referentes à Milestone M1.2
* **Plano de trabalhos**

1. Mostrar alteração no SDP já publicado (alteração de cargo) - 2 min
2. Aprovação final do WBS (adicionamento das datas das tarefas) - 2 min
3. Aprovação do EVA (avaliar dispersão da carga de trabalho) - 5 min
4. Aprovação do Risk Plan (identificação de novos riscos) - 7 min
5. Aprovação do QAR (adicionadas novas métricas) - 6 min
6. Aprovação da Milestone M1.2 - 3 min

### Notas

* Falta datas na wbs
* Contexto na tabela dos riscos
* Retirar as estimativas das Métricas no QAR
* Adicionar EVA como métrica (comparação com o resultado e com o pressuposto do documento)
* Análises (Tópico 4 de Milestone) devem ser mais em relação aos documentos realizados
* Adicionar “negociar com o cliente” no plano de contingência na falha de estimativas

### 

### Lista de Ações

[A-1] - Adicionar datas na WBS - Ruben Marques

[A-2] - Adicionar contexto para a tabela dos riscos 5.1 do QAP - Rui Mota

[A-3] - Alterar as métricas no QAP e QAR (retirar estimativas e adicionar EVA) - Sérgio Soares

[A-4] - Alterações as mitigações dos riscos - Rui Mota

### Próxima reunião

* 6/11/2019, 14:00-14:30**,** L1.8 - DEIS-ISEC

### 