

**Gestão de Projeto de Software 2019/2020**

**Bill Splitter**

**Notas da Reunião #8**

* **Data/Hora/Local:** 20/11/2019, 14:00-14:30**,** L1.8 - DEIS-ISEC
* **Estado:** draft
* **Moderador:**
* **Participantes:**
  + Nuno Santos (nuno.santos@isec.pt), Cliente
  + Rui Mota, membro da equipa, Anotador
  + Paulo Dias, membro da equipa, Moderador
  + Sérgio Soares, membro da equipa, Time Keeper
* **Objetivos**
  + Apresentação ao cliente de toda a documentação necessária para começar a programar
* **Plano de trabalhos**

1. Preparação e arranque da reunião (2 min) \*
2. Change requests do VS e SDP (2 min)
3. Leitura do SRS (4 min)
4. Análise do Risk Plan(4 min)
5. Análise do Acceptance Test Plan(7 min) \*
6. Leitura do Milestone(4 min)
7. Análise do SAD(5 min)
8. Feedback dos alunos(10 min)
9. Alterações realizadas no EVA (2 min)

### Notas

* Pré-condições no acceptance test devem ter EB definidos (para mais fácil leitura)
* CT3,CT4 resultados devem ser alterados da mesma maneira que o CT2
* CT5 verificar que é possível editar de acordo com o estabelecido
* CT8 participante não tem botão para eliminar evento
* CT10 - notificações só acontecem quando se fizer publish
* CT11 também não faz sentido
* Faltam testes bons
* SDP será juntada a assumption de usar a mesma rede para testes.
* Acertar horas do milestone report
* 4.2 do milestone - Estimativa do SRS

### 

### Lista de Ações

[A-1] -

### Próxima reunião

* 27/11/2019, 14:00-14:30**,** L1.8 - DEIS-ISEC

### 